版本：V3.0

XXX

质量保证大纲

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| 质量保证大纲 |  |
| --- | --- |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |
| 批 准： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目 次

1  概述	1

1.1  主题内容	1

1.2  适用范围	1

2   引用文件	1

3  战术技术指标	2

4  质量工作原则、质量目标	2

4.1  质量工作原则	2

4.2  质量目标	3

5  质量保证组织及职责	3

5.1  质量保证组织	3

5.2  质量职责	3

6  文件和记录的控制	4

7  质量信息的管理	5

8  技术状态管理	5

9  人员培训和资格考核	5

10  顾客沟通	6

11  设计过程质量控制	6

11.1  任务分析	6

11.2  设计分析	7

11.3  设计输入	7

11.3.2  设计规范化	8

11.4  可靠性设计	8

11.5  维修性设计	8

11.6  测试性设计	8

11.7  保障性设计	8

11.8  安全性设计	8

11.9  环境适应性设计	8

11.10  元器件、零件和原材料的选择和使用	9

11.11  人机工程设计	9

11.12  软件设计	9

11.13  特性分析	9

11.14  设计输出	9

11.15  设计评审	10

11.16  设计验证	10

11.17  设计确认/定型（鉴定）	11

11.18  设计更改的控制	11

12  试验控制	11

13  采购质量控制	12

13.1  采购品的控制	12

14  试制和生产过程质量控制	12

附录A 不同类型项目在各阶段的文件目录	17

- XXX质量保证大纲

所有章节条目的正文内容请根据项目实际情况填写，本文中所列均为示例，仅供参考！！！！

- 1  概述

- 1.1  主题内容

本大纲规定了XXX产品的质量工作目标和职责要求，并对采购、研制、生产和售后服务等活动的质量管理和监控提出了明确的具体要求。明确了各单位（部门）实施产品质量保证职责、权限及相互关系；确定了XX质量保证的各项要求，提出了各阶段的控制方法；对XX监视和测量提出具体质量控制要求。

- 1.2  适用范围

本大纲适用于XXX产品的研制与生产阶段/XX项目的XX阶段，作为指导采购、研制、生产和售后服务等活动的基本依据。

注1：本模板示例是基于型号装备全寿命周期给出的，学院老师承担的项目大多数只是型号研制过程中的一小段，在编制XXX产品/XX项目质量保证大纲时，可根据产品复杂程度和项目特点在本模板的基础上进行剪裁。在形成质量保证大纲时，括号内文字全部删除。

注2：对于复杂产品应单独拟制专业性大纲（可靠性、维修性、测试性、安全性、保障性、环境适应性等），并作为质量保证大纲的组成部分。

- 2  引用文件

下列文件中凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版不适用于本大纲。然而，鼓励研究使用其最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本大纲。

GJB 190-1986  特性分类

GJB 450A-2004  装备可靠性工作通用要求

GJB 909A-2005  关键件和重要件的质量控制

GJB 1362A-2007  军工产品定型程序和要求

GJB/Z 35-1993  元器件降额准则

GJB/Z 1391-2006  故障模式、影响及危害性分析指南

GJBz 20488-1998  武器装备和军用设施 人-机-环境系统工程通用要求

GJB 9001C-2017  质量管理体系要求

GJB 1406A-2005  产品质量保证大纲要求

GJB 2102-1994  合同中质量保证要求

GJB 3206A-2010  技术状态管理

GJB 5709-2006  装备技术状态管理监督要求

GJB 939-1990  外购器材的质量管理

GJB 1404-1992  器材供应单位质量保证能力评定

GJB 841-1990  故障报告、分析和纠正措施系统

GJB 571A-2005  不合格品管理

GJB 5711-2006  装备质量问题处理通用要求

GJB 1686A-2005  装备质量信息管理通用要求

GBT 19004-2000  质量管理体系业绩改进指南

GJB 2786A-2009  军用软件开发通用要求

GJB 438B-2009  军用软件开发文档通用要求

GJB 5716-2006  军用软件开发库、受控库和产品库通用要求

GJB 5235-2004  军用软件配置管理

GJB/Z 35-1993  元器件降额准则

GJB 906-1990  成套技术资料质量管理要求

Q/NUAA-2018  南京航空航天大学质量管理体系程序文件

项目合同、技术协议、任务书等

- 3  战术技术指标

XXX的战术技术指标如下：

a) ……；

b) ……。

- 4  质量工作原则、质量目标

- 4.1  质量工作原则

质量工作遵循的原则：

- 对产品研制、生产与试验实施严格的质量监督与管理，认真贯彻执行相应的国家标准、国家军用标准、行业标准和本校质量管理体系文件为工作总原则；

- 全员参与，提高全员的质量意识和能力，落实质量责任制，以工作质量保证产品质量；

- 本着预防为主的思想，以系统工程的方法，对产品实现的全过程实施有效控制，确保产品达到规定的要求；

- 坚持持续改进，提高管理水平，按时间节点保质保量完成XX任务；

- 加强可靠性管理，从系统的观点出发，全面贯彻可靠性工作的基本要求，依据研制要求和相关标准制定详细的可靠性工作计划，作为开展可靠性工作的依据；

- 设计产品过程中应充分调研，比对相近产品和相近技术，在满足技术要求和成本的情况下优先采用成熟的技术方案；

- 贯彻战技指标、产品质量、制造成本、经济效益相统一的设计思想。

- 4.2  质量目标

XXX产品质量保证的目标是通过策划并实施相应的质量保证活动和要求、采取有效的质量控制措施和方法，对产品研制、生产、试验和服务等全过程实施有效控制，确保产品的战术技术指标满足3战术技术指标的要求。

按照我校质量方针中的“持续改进”的要求，充分利用XXX产品在研制、生产、后续使用中的质量信息，不断改进其设计、工艺，以促进产品质量的提高。

- 5  质量保证组织及职责

- 5.1  质量保证组织

建立健全质量管理系统，明确各级各类人员的质量职责，主管质量师主持研制质量管理工作（非复杂系统项目组可表述为：建立健全质量管理系统，明确项目组成员的质量职责，指定主管质量师主持项目质量管理工作）。

- 5.2  质量职责

### 5.2.1  行政总指挥

- 对产品研制的质量工作行使总的监督和管理权利；

- 对质量管理工作提供一切必要的资源（人力、物力、财力）；

- 支持、协助主管设计师和主管质量师处理和仲裁重大质量问题；

- 对研制产品出厂签署质量合格证明文件，对产品质量负全责。

注：对非重大型号项目、对方/顾客没有明确要求校领导或院领导参与管理的，行政总指挥这一条删除，5.2.1 d）条放到项目负责人职责里。

### 5.2.2  总设计师/项目负责人

- 对XXX的研制设计质量和技术工作负全责；

- 组织贯彻执行国家质量方针、政策以及上级有关质量工作的条例、规定、批示、指令；

- 贯彻落实产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和标准化要求；

- 组织对重大技术问题的攻关，负责解决出现的技术质量问题；

- 建立故障审查组和故障报告、分析和纠正措施系统（FRACAS）；

- 负责组织设计、工艺和产品质量的评审工作。

### 5.2.3  主管质量师

- 协助行政总指挥建立和完善XXX研制质量保证体系；

- 协助总设计师/项目负责人宣贯国家、上级有关质量、标准化、可靠性工作的方针、政策和管理法规，发布质量、标准化、可靠性工作的工作计划和管理文件；

- 负责对质量保证大纲的实施进行全过程监督和控制；

- 组织对产品重大质量问题和重大质量事故的分析处理；

- 组织产品交付前的质量评审、验收；

- 负责外协外购产品入厂检验（复验）。

注：对无行政指挥系统的项目，删除a条，b)条目；若无外购件，f)条可以删除。

### 5.2.4  成员

项目组成员负责产品的具体工作，及时向总设计师/项目负责人汇报产品的研制进展，讨论工作中遇到的技术难点解决方案。

- 6  文件和记录的控制

### 文件和记录的控制程序按《成文信息控制程序》（Q/NUAA（CX1.16）－2018）执行，不同类型项目在各阶段的文件目录见附件，各项目组可对照执行。技术文件的标准化应符合本项目制定的标准化要求，成套技术资料应与顾客沟通确定或参照GJB 906-1990 《成套技术资料质量管理要求》的规定，军工产品定型文件与顾客沟通确定或参照GJB1362A-2007 《军工产品定型程序和要求》的规定。

- 7  质量信息的管理

产品质量信息的管理程序按《质量信息控制程序》（Q/NUAA（CX1.17）－2018）执行。

产品在试制、试验、试飞中发生重大故障时（此句可根据项目特点修改），执行FRACAS要求及异常质量信息报告、传递要求，以保证故障能及时、有效地解决，防止重复发生，并进行质量和可靠性信息传递。

- 8  技术状态管理

技术状态管理程序按《设计和开发控制程序》（Q/NUAA（CX2.3）－2018）及GJB 3206A《技术状态管理》执行。技术状态管理应遵循如下四个主要原则：

- 技术状态标识

在研制、生产各阶段，按规定程序批准形成的图样和技术文件要编写、编号规范，签署完整、正确，统一管理；

- 技术状态控制

为保证设计、研制、生产过程中形成的文、图、物的一致性，任何技术状态的更改均应按《设计和开发控制程序》（Q/NUAA（CX2.3）－2018）执行；

- 技术状态记实

研制、生产过程中产生的技术状态数据均应记录、贮存、检索和报告，其内容一般包括：

1）批准的技术状态标识；

2）更改、超差、偏离申请；

3）更改、超差、偏离实施情况。

- 技术状态审核

结合设计评审，应对产品的功能技术状态和物理技术状态进行审核。

- 9  人员培训和资格考核

所有参加本产品研制、生产、试验的人员按《人力资源控制程序》（Q/NUAA（CX1.12）－2018）的要求进行培训和考核。当关键加工过程不能满足要求，工艺、参数或所需技能有较大改变，或加工工艺较长时间未使用时，应对有关人员重新进行培训和考核。

- 10  顾客沟通

与顾客沟通应做到：

- 按《顾客意见征集办法》（Q/NUAA(CX1.6）－2018）的要求履行产品全寿命周期 过程中和顾客的沟通。

- 按《质量信息控制程序》（Q/NUAA（CX1.17）－2018）的要求和顾客及时通报质量信息。

- 按《顾客意见征集办法》（Q/NUAA（CX1.6）－2018）的要求及时掌握顾客对产品现状态的满意程度，并针对反馈结果及时改进。对顾客主动提出抱怨及其它反馈信息第一时间上报给指挥系统，及时改进，并及时向顾客通报处理进度。

出现下列情况之一时，需主动与顾客沟通：

- 合同及相关附件规定的研究方案、技术途径等无法实现规定的技术指标，需要更改相关研究方法与技术路线时；

- 项目的研究目标或技术指标现阶段无法实现而需要调整时；

- 研究过程中遇到的关键技术难点，按现有资源和技术手段无法攻克而需增加资金投入时。

与顾客沟通时，应针对上述问题，形成书面材料，双方共同探讨，及时得出结论，以免影响研究进度。

当顾客方要求更改合同及相关附件中规定的研究方案、技术途径、技术指标等内容时，由顾客方提交书面材料，总设计师/项目负责人应及时组织成员及相关专家，评审其可行性，必要时，应邀请顾客方代表参加。

- 11  设计过程质量控制

- 11.1  任务分析

根据XXX产品的合同、技术协议，编制研制网络计划，计划将评审、鉴定作为节点，规定时间进度。研制计划将设计阶段分为方案阶段、初样机设计阶段和正样机设计阶段。

注：此段文字可根据项目特点撰写，有些项目没有装备研制的几个阶段、也没有鉴定要求，按实际情况增减相关内容。

总设计师/项目负责人应对XXX产品任务剖面进行分析，以确认对设计最有影响的任务阶段和综合环境，确定环境适应性、可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、电磁兼容性、人机工程等各种定量和定性因素，并将结论纳入规范作为设计评审的标准。

注：此段文字可根据项目特点撰写，按实际情况删减相关内容。

- 11.2  设计分析

遵循通用化、系列化、组合化的设计原则，对性能、质量、可靠性、费用、进度、风险等因素进行综合权衡，开展优化设计。通过设计分析研究，确定产品特性、容差以及必要的试验和检验要求。一般包括以下内容：

- 产品功能和战技指标设计与分析；

- 环境适应性设计与分析；

- 安全性设计与分析；

- 可靠性设计与分析；

- 维修性设计与分析；

- 电磁兼容性设计与分析；

- 特性分类；

- 软件开发计划和需求分析，以及软件设计、实现、测试。

注：此段文字可根据项目特点和合同要求撰写，没有的质量特性均可删除。

- 11.3  设计输入

11.3.1  设计输入要求

设计和开发的输入，是开展产品设计和开发的依据。总设计师/项目负责人应组织确定与产品要求有关的输入、编制设计输入文件、保持输入的有关记录并对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。设计和开发的输入包括合同、甲方提供的数据/模型、任务书、技术协议……国标、军标、行业标准、企业标准、国际标准、学校管理制度等。

设计和开发阶段推荐形成的文件和设计准则如下(可裁剪)：

- 零件、材料的选择、应用准则；

- 可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性等保证大纲；

- 专用工具和试验设备的维护使用准则；

- 容差设计准则；

- 包装、贮存、装卸、运输等规范；

- 热设计准则；

- 抗振设计准则；

- 三防设计准则；

- 工艺的选择与应用；

- 在制造、试验和使用期间对危害产品情况的防护（如静电放电、人为污染等）；

- 软件需求规格说明；

- 降额设计准则。

- 11.3.2  设计规范化

编制设计规范和文件，以保证设计规范化，设计规范和文件应符合国家和国家军用标准的要求。为使设计采用统一的标准、规范，在进行设计前，应编制文件清单，供设计人员使用。

- 11.4  可靠性设计

《XXX可靠性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导可靠性设计和验证工作。

注：可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性等合同有要求时，在编制大纲时要体现这些要求，没有要求时相应的章节可以删除。对于简单项目/系统可以在《质保大纲》的相应章节描述清楚即可，不需要单独形成《大纲》。

- 11.5  维修性设计

《XXX维修性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导维修性设计和验证工作。

- 11.6  测试性设计

《XXX测试性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导测试性设计和验证工作。

- 11.7  保障性设计

《XXX保障性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导保障性设计和验证工作。

- 11.8  安全性设计

《XXX安全性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导安全性设计和验证工作。

- 11.9  环境适应性设计

《XXX环境适应性保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导环境适应性设计和验证工作。

- 11.10  元器件、零件和原材料的选择和使用

按顾客（总体单位）提供的《XXX目录》选择元器件、零件和原材料。若顾客（总体单位）没有提供元器件、零件和原材料优选目录，按GJB450A-2004《装备可靠性工作通用要求》工作项目308和工作项目309中的规定选择元器件、零件和原材料，并参照GJB/Z35-1993《元器件降额准则》的要求开展元器件降额设计。

- 11.11  人机工程设计

在保证可靠性、维修性、安全性的条件下，开展人机工程设计，确保操作人员正常、准确的操作。人－机－环工程设计符合GJBz 20488-1998《武器装备和军用设施人机环境系统工程通用要求》的有关规定。

- 11.12  软件设计

《XXX软件质量保证大纲》作为本大纲的组成部分，指导软件设计和验证工作。按GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》、GJB 438B-2009《军用软件开发文档通用要求》、GJB 5716-2006《军用软件开发库、受控库和产品库通用要求》、GJB 5235-2004《军用软件配置管理》等要求，进行软件设计和验证。

- 11.13  特性分析

对于实物产品，按GJB 190-1986《特性分类》的原则进行特性分析，确定关键件（特性）和重要件（特性），依据GJB/Z 1391《故障模式、影响及危害性分析指南（FMEA）》或其它分析方法来确定可靠性关键产品（包括硬件和软件），对关键件、重要件在图样与生产试件中加G（关键件）、Z（重要件）标识，按照GJB 909A实施质量与可靠性的重点控制。对于软件产品，具体见软件质量保证大纲。

- 11.14  设计输出

设计和开发的输出，应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，形成设计文件，按文件控制要求履行审签，并按规定进行工艺和质量会签、标准化检查，在放行前得到批准。要求如下：

- 满足设计输入的要求；

- 包含或引用验收准则；

- 给出采购、生产和服务提供的适当信息；

- 规定并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性如操作、贮存、搬运、维修和处置的要求；

- 根据特性分类，编制关键件、重要件项目明细表，并在产品设计文件和图样上作相应标识；

- 规定产品使用时所必需的保障方案和保障资源要求（如编制使用维护说明书和备附件明细表，必要时写明常见故障及处理方法等）。

- 11.15  设计评审

按合同、技术协议要求实施分级、分阶段的设计评审：

- 方案阶段的设计评审按评审顺序为：分系统级方案设计评审→系统级方案设计评审；

- 工程研制阶段的设计评审顺序为：初样机设计评审→正样机设计评审；分系统级设计评审→系统级设计评审。重点是评审前一阶段出现的问题，前次评审中提出的问题和意见是否在本次评审时得到落实；

- 定型阶段的设计评审根据研制任务书和（或）合同的要求，在经过定型（鉴定）试验后，对产品是否具备申请设计定型的条件进行评审；

- 根据研制工作的实际需要，可组织专题设计评审，专题设计评审是为了降低风险，对产品质量、研制进度和经费有重大影响的专业技术进行的评审。如：可靠性、维修性、安全性、障性设计评审，系统试验评审，设计复核复算评审和软件、标准化、元器件选用及电磁兼容性设计评审等。专题评审的内容和要求参照相应的国军标或行业标准进行。

必要时应邀请顾客方代表参加评审。评审前应准备评审必备报告和文件，评审后总设计师/项目负责人负责落实评审意见、评审遗留问题和建议。项目完成后，参加顾客方组织的验收评审。

- 11.16  设计验证

设计验证是通过提供客观证据对设计和开发的输出满足设计和开发的输入所规定要求的认定。

设计验证项目要求可以全面反映本系统的功能和性能、可靠性、维修性、安全性、保障性、测试性、电磁兼容性和环境适应性等，并针对验证项目编制相关验证方法的文件（试验大纲等）。

设计验证可采用以下一种或几种方法：

- 变换方法进行计算；

- 与已证实的类似设计的结果进行比较；

- 进行试验证实；

- 对设计输出结果进行评审。

- 11.17  设计确认/定型（鉴定）

设计确认是通过提供客观证据，对产品满足规定的使用要求或已知预期用途要求的认定，在最终产品交付前或批量生产前进行。

针对最终产品，在通过设计和开发验证后，对产品在规定条件（操作方法、环境等）下，进行设计确认，以确保产品符合规定的使用要求。

设计定型（鉴定）工作按GJB1362A《军工产品定型程序和要求》的有关规定完成。

- 11.18  设计更改的控制

设计更改的控制程序按南京航空航天大学程序文件中《设计和开发控制程序》（Q/NUAA（CX2.3）－2018）执行（需要履行的文档表格采用此程序文件附表所列表格）。

- 12  试验控制

试验控制程序按南京航空航天大学程序文件中《试验控制通用要求》（Q/NUAA（CX2.4）－2018）、《基础设施控制程序》（Q/NUAA（CX1.13.1）－2018）及《监视和测量设备控制程序》（Q/NUAA（CX1.13.2）－2018）执行。试验内容不仅要确定产品的功能特性，还要按需要进行可靠性研制试验、可靠性鉴定试验、可靠性增长试验、维修性验证试验和环境应力筛选试验。

由总设计师/项目负责人制定产品的试验计划，规定产品的研制、生产和交付过程中应进行的全部试验工作。

产品在试验中出现故障时尽量保留现场，总设计师/项目负责人应及时组织人员排故。对故障的处理原则是：

- 技术归零：定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三；

- 管理归零：过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章。

## 12.1  人员要求

## 12.2  试验设备要求

## 12.3  受试产品要求

## 12.4  文件要求

## 12.5  试验准备状态检查要求

## 12.6  试验记录要求

## 12.7  故障处理要求

## 12.8  试验总结要求

- 13  采购质量控制

- 13.1  采购品的控制

采购品的控制程序按《采购过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.5.1）－2018）及《检验过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.8.1）－2018）执行。需要时，对供方的确认应征得顾客或其代表的同意。

13.2  外包过程的控制

外包过程的控制程序按《外包过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.5.2）－2018）及《检验过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.8.1）－2018）执行。

- 14  试制和生产过程质量控制

14.1  新产品试制

新产品试制按下列要求实施控制：

- 生产前准备状态检查程序按《生产前准备状态检查控制程序》（Q/NUAA（CX2.3.4）－2018）执行；

- 工艺评审程序按《工艺评审控制程序》（Q/NUAA（CX2.3.5）－2018）执行；

- 首件鉴定程序按《首件鉴定控制程序》（Q/NUAA（CX2.3.6）－2018）执行；

- 产品质量评审程序按《产品质量评审程序》（Q/NUAA（CX2.3.7）－2018）执行。

14.2  元器件、零部件和原材料的选择与使用控制

零部件和原材料的选择与使用控制程序按《采购过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.5.1）－2018）及《检验过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.8.1）－2018）执行。要求如下：

- 合格的元器件、零件、原材料和半成品才可投入加工和组装；

- 外购、外协的产品应经进厂复验、筛选合格，附有复验合格证或标识，方可投入生产。使用代用料时，应履行批准手续；

- 在从事成套设备生产时，贮存的装配件和器材应齐全并做出标识；

- 经确认易老化或易受环境影响而变质的产品应加以标识、并注明保管有效日期；

- 元器件选用、测试、筛选符合规定的要求；

- 对元器件、零部件以及原材料的选择、采购、监制、验收、筛选、保管、使用（含电装）、故障分析及相关信息等进行全面管理；

- 非标及特殊元器件需求清单由主管设计师批准才可选用。

14.3  基础设施和工作环境

基础设施和工作环境程序按《基础设施控制程序》（Q/NUAA（CX1.13.1）－2018）执行。

14.4  关键过程控制

关键过程的控制程序按《关键过程控制程序》（Q/NUAA（CX2.7）－2018）执行。

14.5  特殊过程控制

特殊过程的控制程序按《生产和服务提供控制程序》（Q/NUAA（CX2.6）－2018）执行。

14.6  关键件、重要件的控制

关键件、重要件的控制程序按《生产和服务提供控制程序》（Q/NUAA（CX2.6）－2018）执行。

依据GJB/Z1391《故障模式、影响及危害性分析指南（FMEA）》或其它分析方法来确定关键件、重要件（包括硬件和软件），按GJB909A要求，对关键件、重要件在图样与工艺文件中加G（关键件）、Z（重要件）标识，实施重点控制。

14.7  试制、生产准备状态检查

试制、生产准备状态检查程序按《生产前准备状态检查控制程序》(Q/NUAA（CX2.3.4）－2018)执行。

14.8  首件鉴定

首件鉴定程序按《首件鉴定控制程序》(Q/NUAA（CX2.3.6）－2018)执行。

14.9  产品质量评审

产品质量评审程序按《产品质量评审程序》(Q/NUAA（CX2.3.7）－2018)执行。

14.10  装配质量控制

装配质量控制程序按《工艺评审控制程序》(Q/NUAA（CX2.3.5）－2018)执行。

装配质量控制的具体要求和步骤如下：

- 产品装配前应编制装配规程；

- 各装配件（或分系统装机设备）在装配前应审核产品合格资质证明；

- 装配过程严格按照装配规程规定的步骤进行，对首件产品进行自检和专检，并对首件做出标识，保留实测信息；

- 装配完成后，形成完整的质量记录。

14.11  产品标识和可追溯性

产品标识和可追溯性程序按《生产和服务提供控制程序》(Q/NUAA（CX2.6）－2018)中的5.4执行。

14.12  顾客财产

顾客财产是指资产归属顾客但在学校控制下的或提供给学校使用的财产。顾客财产程序按《生产和服务提供控制程序》(Q/NUAA（CX2.6）－2018)中的5.6执行。

14.13  产品防护

产品防护程序按《生产和服务提供控制程序》(Q/NUAA（CX2.6）－2018)中的5.5和《交付过程控制程序》(Q/NUAA（CX2.8.2）－2018)执行。

14.14  监视和测量

- 14.14.1  工作保障

人员的资格和认可程序按《人力资源控制程序》(Q/NUAA（CX1.12）－2018)执行；

测试设备保障程序按《监视和测量设备控制程序》(Q/NUAA（CX13.2）－2018)执行。

14.14.2  过程检验

过程检验程序按《检验过程控制程序》(Q/NUAA（CX2.8.1）－2018)执行。

14.14.3  验收试验和检验

验收试验和检验内容和要求如下：

- 验收试验和检验的操作按批准的产品规范或验收规程进行；

- 验收试验和检验结束后，提供产品质量和技术特性数据；

- 在验收试验和检验过程中发生的故障，按《纠正措施控制程序》(Q/NUAA（CX1.10）－2018)执行。

14.14.4  例行试验（典型试验）

例行试验（典型试验）程序按《试验控制通用要求》(Q/NUAA（CX2.4）－2018)、《基础设施控制程序》(Q/NUAA（CX1.13.1）－2018)及《监视和测量设备控制程序》(Q/NUAA（CX1.13.2）－2018)执行。

14.14.5  无损检验

无损检验程序按《检验过程控制程序》(Q/NUAA（CX2.8.1）－2018)执行。

14.14.6  试验和检验记录

试验和检验记录程序按《成文信息控制程序》(Q/NUAA（CX1.16）－2018)执行。

研制生产过程中的试验、检验记录应予以保存，并根据试验和检验的类型、范围及重要性确定记录的详细程度。记录包括产品的检验状态，必要的试验和检验特性证明、不合格品报告、纠正措施及抽样方案和数据。

14.15  不合格品的控制

不合格品的控制程序按《不合格品控制程序》(Q/NUAA（CX2.9）－2018)执行。

14.16 售后服务

售后服务根据合同要求，按《交付过程控制程序》(Q/NUAA（CX2.8.2）－2018)执行。

注：此处应有终结线。

_______________________________________

附录A：

不同类型项目在各阶段的文件目录

| 序号 | 过程（活动） | 中心条款 | 常见成文信息 | 控制文件 | A研究（脑力劳动） | B研制（脑力劳动为主，动手劳动为辅） | C研制+生产（研制加批量生产） | D软件（软件开发） | E1服务（用已有技术满足顾客要求） | E2试验 | E3加工（动手劳动） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定产品和服务要求 | 8.2.2 | 项目合同 技术协议 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 2 | 评审产品和服务要求 | 8.2.3 | （项目开展前）评审记录 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 | 确定产品接收准则 | 8.1 | 产品规范 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 编标准化大纲 | 8.1 | ●标准化大纲 |  | ■ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 通用质量特性管理 | 8.1 | ★质量保证大纲 ●可靠性大纲 ●维修性大纲 ●保障性大纲 ●测试性大纲 ●安全性大纲 ●环境适应性大纲 | GJB450 GJB368 GJB3872 GJB2547 GJB900 GJB4239 GJB1909 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 6 | 软件开发策划 | 8.1 | ●软件开发计划 | GJB2786 | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 7 | 技术状态管理 | 8.1 | ●技术状态管理计划 | GJB3206 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | √ |
| 8 | 风险计划管理 | 8.1 | ★●风险管理计划 | NUAA（CX1.4） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 顾客沟通 | 8.2.1 | 顾客沟通记录 | NUAA（CX1.6） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | ▲项目要求更改控制 | 8.2.4 | 顾客同意记录 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 11 | 设计开发策划 | 8.3.2 | ★项目研制计划 |  | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 12 | 特性分析 | 8.3.2 l） | 特性分析报告 | GJB190 | ■ | √ | √ | √ | √ | ■ | √ |
| 13 | 设计开发风险管理 | 8.3.2 m) | 风险分析报告 风险清单 | NUAA（CX1.4） | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 14 | 设计开发输入 | 8.3.3 | ★研制任务书 （非顾客提供） 评审记录 |  | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | 设计开发控制 | 8.3.4 | 评审记录 验证记录（试验记录等） 确认记录（试验记录等） 转阶段风险评估报告 | GJB1362 NUAA（CX2.3） | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | 设计开发输出 | 8.3.5、8.5.7e) | 研究报告、图纸 采购清单 ★风险分析报告 ●质量特性设计报告 ▲产品规范 ▲工艺总方案、工艺规程 ▲使用手册 ▲关重件明细表 | GJB909 GJB6600 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ |
| 17 | ▲更改控制 | 8.3.6、8.5.6 | 更改的文件 评审记录 审批记录 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 18 | 新产品试制 | 8.3.7 | 《试制前准备状态检查报告》 《工艺评审报告》 《首件鉴定审查报告》 《产品质量评审报告》 | GJB1710 GJB1269 GJB908 GJB907 NUAA（CX2.3.4） NUAA（CX2.3.5） NUAA（CX2.3.6） NUAA（CX2.3.7） NUAA（CX1.13.2） NUAA（CX2.8.1） |  | √ | √ | ■ | ■ |  | √ |
| 19 | 设计开发试验控制 | 8.3.8 | 试验大纲 试验报告 | NUAA（CX2.4） | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | ■ |
| 20 | 采购过程控制 | 8.4 | 采购清单 供方考评表 《合同评审记录表》 入校复验规程 入校复验记录 | NUAA（CX2.5.1） NUAA（CX2.8.1） | ■ | √ | √ |  | ■ | ■ | ■ |
| 21 | 外包过程控制 | 8.1、8.4 | 外包过程评审记录 外包方考察记录 外包合同及合同审批表 入校复验规程和记录 | NUAA（CX2.5.2） NUAA（CX2.8.1） | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 22 | 生产和服务过程控制 | 8.5.1 | 检验记录 环境控制记录 ▲特殊过程确认记录 ▲使用的计算机软件确认和审批记录 首件自检/专检记录 | NUAA（CX2.6） NUAA（CX2.8.1） |  | ■ | √ | ■ | √ | ■ | √ |
| 23 | 标识和可追溯性 | 8.5.2、8.5.7e) | 生产履历本 |  |  | ■ | √ | ■ | ■ | ■ | √ |
| 24 | ▲外部财产控制 | 8.5.3 | 管理外部财产的记录 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 25 | 关键过程控制 | 8.5.7 | 关键过程明细表 检验记录 | NUAA（CX2.7） |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 26 | 产品和服务放行 | 8.6 | 交付出校审批单 合格证检验/试验报告 | NUAA（CX2.8.2） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 27 | ▲不合格品控制 | 8.7 | 《不合格品审理单》 审理人员授权书 | GJB571 NUAA（CX2.9） |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ |
| 28 | 人力资源控制 | 7.1.2 | 检验员培训合格证 培训记录 | NUAA（CX1.12) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 29 | 设备控制 | 7.1.3 7.1.5 | 设备维护保养规程 设备维护保养记录 ★计量器具检定/校准记录 | NUAA（CX1.13.1) NUAA（CX1.13.2） |  | √ | √ | ■ | ■ | √ | √ |

【标识说明】“√”表示适用；“《》”表示程序文件中有规范性格式；“■”表示依据实际情况判断后适用。