版本：V3.0

检验大纲及检验记录

XXXX-XXXXX-XXX-20XX （共XX页)

南京航空航天大学

20XX年X月

| 检验大纲及检验记录 |  |
| --- | --- |
| 签署页 |  |
| 编 制： | 日期： |
| 校 对： | 日期： |
| 审 定： | 日期： |
| 标 审： | 日期： |

文档修改记录

| 版本号 | 修改内容描述 | 修改人 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目  次

1  范围	1

2  编制依据	1

3  被试品、陪试品及主要测试仪器设备	1

3.1  被试品	1

3.2  检验项目	2

3.3  检验模式与检验流程	3

4  检验条件与要求	4

4.1  检验方法	5

4.2  评判准则	6

4.3  检验中断、中止与恢复	6

4.4  检验组织与分工	7

4.5  检验记录要求	8

4.6  检验保障	8

5  签署	8

附录A	9

附录B	10

附录C	13

附录D	14

检验大纲及检验记录

# 范围

本指南规定了南京航空航天大学国防科研领域项目产品检验大纲及检验记录的编制内容和要求。

示例：

本大纲规定了南京航空航天大学研制生产的导航与飞控计算机（型号：xxx）产品检验的项目、流程、要求和合格判据等内容。

# 编制依据

大纲所涉及被检产品的研制总要求、产品规范等。

示例：

xxxx系统产品规范

# 被试品、陪试品及主要测试仪器设备

## 被试品

明确被试品及主要配套产品的全称、型号、规格及数量等。种类较多时，可用表格列出，见表1。

示例：

表1  被试品清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机机体 | xxx | 1 |
| 2 | 导航与飞控计算机 | xxx | 1 |
| 3 | 电源控制盒 | xxx | 1 |
| 4 | ····· | ····· | ····· |

## 陪试品

明确陪试品的全称、型号、规格、数量和质量要求。种类较多时，可用表格列出。

示例：

陪试品：xxx无人机移动测控站（型号：xxx）xxx套，xxx信号模拟器（型号：xxx）xxx台，技术状态满足被试品联试的性能指标要求。

表2  陪试品清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx无人机移动测控站 | xxx | 1 |
| 2 | xxx信号模拟器 | xxx | 1 |
| 3 | 地面转台 | xxx | 1 |
| 4 | ····· | ····· | ····· |

## 主要测试仪器设备

明确主要测试仪器设备的名称(代号)、数量、精度和计量检定要求等。当主要测试仪器设备种类较多时，可用表格列出。

示例：

参试的主要测试仪器和试验设备见表3，由承研单位提供。参加试验的测试仪器和试验设备均应校验合格，并在有效期内，符合试验测试要求和试验环境要求，精度应能保证被测参数精度要求。

表3  主要测试仪器和试验设备

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 精度 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水银温度计 | 0℃～100℃ | ±0.5℃ | 支 | 5 |
| 2 | 气压计 | 500Pa～1200Pa | ±1.0hPa | 支 | 10 |
| 3 | 计时器（秒表） | 100μs～1s | ±1μs | 块 | 20 |
| ····· | ····· | ····· | ····· | ····· | ····· |

# 检验项目

## 检验项目设置

检验项目设置一般应考虑研制总要求明确的使用性能、典型任务剖面，同时根据产品所处生产阶段，应符合产品规范所规定的鉴定（或定型）检验或质量一致性检验所明确的项目。建议用表列出检验项目、相应的各项要求及检验方法的章条号（或引用标准的编号及章条号）。

示例：

xxx检验项目见表4。

表4  检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 要求 | 检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | xxxxxx。 | 4.9 |
| 2 | 重量 | xxxxxx。 | 4.10 |
| 3 | 颜色 | xxxxxx。 | 4. 11 |
| 4 | 表面状况 | xxxxxx。 | 4. 12 |
| 5 | 产品标志和代号 | xxxxxx。 | 4.13 |
| 6 | 漫反射比 | xxxxxx。 | 4.7.2 |
| 7 | 余弦特性 | xxxxxx。 | 4.7.3 |
| 8 | 高温 | xxxxxx。 | 4.8.1 |
| 9 | 低温 | xxxxxx。 | 4.8.2 |
| 10 | 淋雨 | xxxxxx。 | 4.8.3 |
| 11 | 振动 | xxxxxx。 | 4.8.4 |
| 12 | 冲击 | xxxxxx。 | 4.8.5 |
| 13 | 湿热 | xxxxxx。 | 4.8.6 |
| 14 | 霉菌 | xxxxxx。 | 4.8.7 |
| l5 | 盐雾 | xxxxxx。 | 4.8. 8 |
| l6 | 附着力 | xxxxxx。 | 4.8.9 |
| 17 | 包装检验 | xxxxxx。 | 4.14 |
| 18 | 可靠性 | xxxxxx。 | 4.15 |

# 检验模式与检验流程

## 检验模式

检验通常采用先零部件、再分系统、后全系统的模式进行。

示例：

xxx无人机按照先零部件检验，再分系统检验，后进行全系统的性能测试。零部件按设计图样在生产过程中完成检验，分系统各设备按项目及要求进行桌面联试检验，各分系统装机后进行全系统的性能指标检验。

## 检验流程

根据设定的检验模式，设计产品各部分的检验流程。分系统和全系统可分别设计流程，以流程图形式表示。对于比较复杂的系统检验，可进一步给出具体流程。

注：产品检验基本流程图（也可根据实际需要作出调整）见图1。

图1  产品检验基本流程示意图

示例：

xxx无人机检验采用零部件生产过程检验，分系统桌面单元检验，全系统先地面后空中飞行检验的程序实施。系统级检验流程见图2。

图2  xxx无人机系统检验总体流程

# 检验条件与要求

一般包括：

- 检验的时长以及地点。如检验分多个阶段或在多个地区进行， 应分别列出。

- 环境条件和要求。一般为检验场地的地理、气象、水文、电磁等条件。对环境条件有特殊要求时，应具体说明。

- 人员条件和要求。一般为参加检验测试的人员，明确需要的检验人员和测试人员数量。对人员有特殊要求时，应具体说明。

本条要求可单列一章说明，若系统复杂、检验项目多、检验条件与要求多，可在检验方法章节中另加一条款说明。

示例：

xxx无人机检验条件与要求：

- 检验时长及地点：xxx天，在xxx完成检验工作。

- 环境条件及要求：

1）零部件检验在生产场地进行，常温。

2）电磁兼容性检验在xxx实验室进行，常温。

3）环境试验在xxx实验室进行。

4）空中飞行试验在xxx靶场进行。

# 检验方法

## 抽样规则

根据产品规范规定的抽样规则，明确某个检验项目的抽样数量。

## 检验条件与要求

根据需要可以在此条规定某个检验项目的特定检验条件与要求。

## 检查方法或试验方法

所用方法应与产品规范中规定的该项目检验方法一致。

## 数据采集和处理

项目检验过程中，一般应采集的基本信息包括：试验项目及内容、试验时间和地点、试验条件、参试人员情况、被试品状态、陪试品状态、试验过程及结果、被试品故障与维修信息、被试品保障信息、被试品缺陷信息等。基本信息应覆盖产品规范中该项目应采集的信息。

数据的采集与记录，通常采用使用仪器(设备)采集信息、填写数据表格、文字记录试验情况等方式进行。

数据的记录格式，若产品规范有格式规定，则按既定格式记录；若无格式规定，则遵循清晰明了、内容全面、格式规范的原则明确记录格式并进行数据记录。

数据处理按照产品规范中该项目检验数据处理的方法执行。

采集和处理的数据作为检验记录的一部分内容体现在大纲附表的检验记录表格内。

## 合格判据；

每个检验项目均应明确合格判据，合格判据与产品规范中的规定一致。

## 检验记录

每个检验项目，根据项目检验过程中采集的基本信息、格式化数据记录、合格判据和数据处理结果，以及比对合格判据作出该项目检验合格与否的结论，形成一份项目检验记录。

检验记录一般以表格形式在大纲的附表中列出。

示例：

7.4.4  检验记录

检验记录见附表。

# 评判准则

一般包括：

- 达到规定的定量指标要求；

- 使用方便；

- 功能完备；

- 设计合理。

示例：

评判准则

xxx无人机按第4章项目进行检验，全部满足要求，则为合格。

# 检验中断、中止与恢复

## 中断

规定检验中断的条件。通常，在检验过程中由于条件发生变化不能满足检验要求时，应中断检验。待条件满足时再继续检验。当某项检验中断前的检验条件没有超出规定的条件范围时，中断前的检验有效， 否则应重新进行该项检验。

## 中止

规定检验中止的条件。通常，当出现下列情况之一时，按规定报批后，可中止检验：

- 检验中被试品因技术状况或质量问题危及安全，或不能保证检验的安全进行；

- 根据部分检验结果判定，被试品主要使用性能已达不到研制总要求规定的标准；

- 被试品可靠性差，维修工作量大，使检验无法正常进行；

- 因不可抗拒因素而丧失继续检验的条件。

## 恢复

规定检验恢复的条件。通常，承研单位（或部门）对检验中暴露的问题采取改进措施，经试验验证和相关单位确认问题已解决，审签完成归零材料（顾客有要求时，需完成评审工作），或不可抗拒因素已消失，按规定报批后可恢复检验。

恢复前对问题处理的相关要求有：

| GJB 5711 | 《装备质量问题处理通用要求》 |
| --- | --- |
| Q/NUAA（CX1.10）-2018 | 《纠正措施控制程序》 |
| Q/NUAA（CX2.4）-2018 | 《试验控制通用要求》 |
| Q/NUAA（CX2.9）-2018 | 《不合格品控制程序》 |

## 检验组织与分工

规定检验组织与分工要求。产品研制结束自检合格后向质量部门提交检验，对于大型复杂产品，应成立必要的职能小组，具体负责检验场地、设备、安全保密、技术和后勤保障等。质量部门负责根据检验的工作任务，派遣相应的检验人员，保障检验工作的顺利进行。

示例：

xxx项目检验工作的组织与分工

| 序号 | 工作内容 | 实施部门 | 检验人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品提交 | xxx（部门）或xxx（项目组） |  |
| 2 | 机械性能测试 | xxx（部门）或xxx（项目组） | 1名 |
| 3 | 电性能测试 | xxx（部门）或xxx（项目组） | 1名 |
| 4 | 软件测试 | xxx（测试单位或组织） |  |
| 5 | 测试专用工具、仪器和设备提供 | xxx（部门）或xxx（项目组） |  |
| 6 | 场地协调 | xxx（部门）或xxx（项目组） |  |
| 7 | 安全保密 | xxx（部门）或xxx（项目组） |  |
| 8 | 外场测试 | xxx（部门）或xxx（项目组） | 1名 |
| 9 | 后勤保障 | xxx（部门）或xxx（项目组） |  |

# 检验记录要求

## 检验记录分类

检验记录分常温检验、环境适应性检验和其它（可靠性等）检验。

检验记录的分类与相应产品规范的鉴定（或定型）检验或质量一致性检验的分类保持一致。

## 检验记录格式

每个项目的检验记录内容要求见4.1.6，表述应符合GJB 0.1-2001第7章相应条款的规定。检验记录格式示例参见附录A。

检验用设备、仪器、仪表汇总表格式见附录C，检验项目汇总表格式见附录D。

# 检验保障

## 应提出检验所需的软件、技术文件等保障要求，并明确提供单位

## 应提出相关陆地或海上试验场地、空域、航区及主要设施、仪器设备的保障要求，并明确责任单位。

## 应提出通信、气象、航空、航海、运输、机要及后勤等保障要求，并明确责任单位。

## 应提出相关装备保障要求及提供保障的单位。

# 安全要求

应根据被试品的特点和使用要求，结合检验条件，规定必要的安全措施和保密要求等。

示例：

  - 应在现场设置安全设施。因产品中含有强电磁辐射、火工品等易燃易爆及身体健康伤害的部件，测量应在安全区或预设掩体中进行。安全设施应能保障试验中出现最恶劣事故时人员安全。被试品、人员的掩体宜相互隔离。检验时，应根据具体情况在场区周围设置警戒， 防止无关人员进入场区。

  - 应严格落实保密条例的有关规定，严防失、泄密事件的发生。

# 签署

检验大纲按规定审核、批准。

注：此处应有终结线。

_______________________________________

附录A

检验记录表的编排格式示例

表×  ×××机上电缆常温检验记录表

部件编号：                                                        年   月   日

| 序号 | 检验项目 |  |  | 合格判据 |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘电阻 |  |  | ＞××MΩ |  |  |
| 2 | 抗电强度 |  |  | ≥××V |  |  |
| 3 | 接地电阻 |  |  | ＜××mΩ |  |  |
| 4 | 供电 |  |  | 供电正常 |  |  |
| 5 | 安装 |  |  | 绑扎正确 |  |  |
| 6 | 连接 |  |  | 牢固、正确 |  |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |
| 检验用设备仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 型号/规格 | 编号 |  | 计量有效期至 |
| 兆欧表 |  |  |  |  |  |  |
| 抗电强度测试仪 |  |  |  |  |  |  |
| 微欧仪 |  |  |  |  |  |  |
| 参试人员 |  |  |  |  | 测试地点 |  |
| 检验人员 |  |  |  |  | 军代表 |  |

附录B

（资料性附录）

检验记录汇总表的封面编排格式示例

检验记录汇总表

（共 页）

产品型号 产品名称 产品编号 生产批次

南京航空航天大学

年 月 日

常温检验记录表的封面编排格式示例

常温检验记录表

（共 页）

产品型号 产品名称 产品编号 生产批次

南京航空航天大学

年 月 日

环境适应性检验记录表的封面编排格式示例

环境适应性检验记录表

（共 页）

产品型号 产品名称 产品编号 生产批次

南京航空航天大学

年 月 日

附录C

（资料性附录）

检验用设备、仪器、仪表汇总表编排格式示例

| 检验用设备、仪器、仪表汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备、仪器、仪表名称 | 型号/规格 | 编号 | 有效期至 | 备注 |

附录D

（资料性附录）

检验项目汇总表编排格式示例

| 检验项目汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验结论 | 备注 |